HIDATO PUZZLE
중간보고서

15조

20142765 조영선

20142772 최승호

20142721 심재욱

20142731 우승민

20162824 박지선

20142773 최인정

목차

1.	변동사항	3

2.	역할 분담 및 진행상황	3

2.1.	역할분담	3

2.2.	프로젝트 진행상황	3

3.	프로젝트 구성	4

4.	클래스 구조 및 세부설명	4

4.1.	PuzzleManager	4

4.2.	 HidatoSolver	5

1)	Preprocessing	5

2)	findStart	6

3)	Search	6

4)	getNeighbors	8

5.	실행 결과	9

6.	개선사항	10

6.1.	개선 대상	10

6.2.	test 방법	10

6.3. 실행 결과	11

6.3.1. 초기 실행결과	11

6.3.2. findStart() 개선 이후	11

6.3.3. findStart() & getNeighbors() 개선	12

7.	프로젝트 계획	12

8.	github 주소 및 참고자료	13

- 변동사항

- Solver와 generator 개발 통합

- Solver와 generator 개발을 동시에 진행하려던 기존의 계획을 수정하여 solver완료 후 generator 순차적으로 개발 예정

- 중간 점검 목표 변경

- 개발 팀 통합에 따라 중간 점검 목표를 generator & solver prototype 제작에서 solver 개발 완료로 변경

- 역할 분담 및 진행상황

  - 역할분담

- 조영선: 팀장, solver 모듈화, solver 설계 및 구현, PM

- 최승호: 외부 코드 분석, solver 구현, 주석 관리

- 우승민: solver 세부 구현, 입출력 구축, 코드 형식 통합

- 심재욱: solver 세부 구현, 알고리즘 개선, test

- 최인정: 코드 분석, 보고서 작성, 발표

- 박지선: 회의록 작성, 피드백 정리, 참고자료 수집

  - 프로젝트 진행상황

| 일정 | 진행사항 |
| --- | --- |
| 1주차(11.02 ~11.06) | SOLVER TASK 분석 및 구조 설계 |
| 2주차(11.08 ~11.13) | SOLVER 1차 개발 및 디버깅 |
| 3주차(11.14 ~11.20) | SOLVER TEST SOLVER알고리즘 개선 중간 점검 및 보고서 제작 |

- 프로젝트 구성

- 클래스 구조 및 세부설명

  - PuzzleManager

  - HidatoSolver

- Preprocessing

- 퍼즐 해결을 위해 퍼즐의 구조를 변환하고 퍼즐의 마지막 숫자와 퍼즐 내부 숫자 정보를 얻기 위한 메소드

- Int type배열 puzz와 높이, 너비 값을 받아 element type배열인 E_array와 bool type배열인 existed, 마지막 숫자인 max 값 생성

- Puzz를 loop하며 내부 숫자 값을 E_array의 value값으로 지정하고, existed의 해당 위치 값을 true로 설정하여 숫자가 존재함을 표시

- Puzz의 loop에서 최대값 정보를 max에 넣어 전체 퍼즐의 마지막 숫자 정보를 파악

- findStart

- 퍼즐의 처음 시작지점인 1을 퍼즐 내부에서 찾기 위한 메소드

- 칸의 value가 1인 경우, 해당 칸의 x, y 좌표 할당 후 true 반환

1이 아닌 경우, false 반환

- 퍼즐의 처음부터 끝까지 순차적으로 loop하며 퍼즐 전체를 탐색하는 기존의 형태를 퍼즐의 처음과 끝에서 동시 탐색하는 형태로 수정하여 효율성 증대

- Search

- 현재 위치하는 퍼즐의 좌표와 찾을 숫자 값을 받아 DFS 방식으로 재귀 호출하여 퍼즐의 해답을 만드는 메소드

- getNeighbors()를 호출하여 현재 좌표에서 8개의 방향 중 이동 가능한 방향 정보를 생성한 후 이동 가능한 이웃 칸을 순회하며 진행

- 현재 찾을 숫자가 처음에 주어진 퍼즐에 존재할 때,

-찾던 숫자를 이웃 칸에서 발견한 경우: 찾을 숫자에 +1 하여 다시 search() recursive call

-발견하지 못한 경우: false 반환

- 현재 찾을 숫자가 처음에 주어진 퍼즐에 존재하지 않을 때,

-현재 빈 칸인 이웃의 value를 현재 찾는 order로 가정

-찾는 숫자를 +1 하여 search() 호출

-호출한 search()가

-true를 반환: 가정이 맞다고 판단하여 계속 진행

-false를 반환: 가정이 틀리다 판단하여 가정을 recover

- getNeighbors

- 퍼즐 칸의 좌표를 받아 해당 좌표에서 이동할 수 있는 칸의 방향 정보와 해당 칸이 getNeighbors()를 이미 실행했다는 기록 정보를 만드는 메소드

- 현재 칸과 이웃하는 칸으로 이동했음을 가정 후, 현재 이동한 칸으로의 이동 가능 여부를 체크

- 만약 이동한 칸이 빈칸 or 숫자인 경우, 해당 방향의 이동가능 여부를 의미하는 element의 neighbors 값을 true로 변경

- 현재 퍼즐 좌표에 대한 이웃 중복 확인을 막기위해 현재 칸의 neighbors 배열 마지막 칸에 기록 정보를 남겨, 시간 효율성 증대

- 실행 결과

[input puzzle]

[solution]

- 개선사항

  - 개선 대상

- 시작 지점 찾기(findStart)

    - 기존: 퍼즐의 처음부터 끝까지 순차적으로 loop하며 퍼즐 전체를 탐색

    - 개선 후: 2개의 if문으로 퍼즐의 처음과 끝을 동시 탐색하여 반복 문 실행 횟수 감소

- 이동 가능 여부 확인(getNeighbors)

    - 기존: 퍼즐을 구성하는 칸에 대한 getNeighbors() 실행 여부를 남기지 않아 경우에 따라 한 칸에 대해 다중 확인 발생

    - 개선 후: 방향 정보 외에 메소드 실행 여부를 bool 타입으로 저장하여 메소드 실행 중복 방지

  - test 방법

- 퍼즐 출력을 주석 처리하고, solve() 함수를 10만번 실행

- Main 에서 소요 시간을 10회 출력

(측정단위: nanosecend)

6.3. 실행 결과

6.3.1. 초기 실행결과

6.3.2. findStart() 개선 이후

6.3.3. findStart() & getNeighbors() 개선

- 프로젝트 계획

| 일정 | 진행계획 |
| --- | --- |
| 4주차(11.21 ~ 11.27) | GENERATOR TASK 분석 및 구조 설계 |
| 5주차(11.28 ~ 12.03) | GENERATOR 1차 개발 완료 |
| 6주차(12.04 ~ 12.13) | GENERATOR TEST 알고리즘 최적화 프로젝트 마무리 및 최종 보고서 작성 |

- github 주소 및 참고자료

- Github 주소: https://github.com/YoungsunCho/Algorithm_HidatoPuzzle

- 참고자료: https://rosettacode.org/wiki/Solve_a_Hidato_puzzle

https://github.com/fogleman/Hidato

https://github.com/YoungsunCho/Algorithm_HidatoPuzzle/blob/master/reference/hidato-master.zip

https://github.com/YoungsunCho/Algorithm_HidatoPuzzle/blob/master/reference/solver.cpp