## Slide 1: HIDATO PUZZLE 중간보고서
15조
조영선 최승호 우승민 심재욱 박지선 최인정

## Slide 2: 변동사항
SOLVER와 GENERATOR 개발팀 분리
두 파트 개발 동시 진행
중간점검 목표: 두 파트 PROTOTYPE 제작
SOLVER & GENERATOR 개발 통합
SOLVER -> GENERATOR 순차 개발
중간점검 목표: SOLVER 개발 완료

## Slide 3: 프로젝트 진행상황
일정 | 진행사항
1주차(11.02 ~ 11.06) | SOLVER TASK 분석 및 구조 설계
2주차(11.08 ~ 11.13) | SOLVER 1차 개발 및 디버깅
3주차(11.14 ~ 11.20) | SOLVER TEST 중간 점검 및 보고서 제작

## Slide 4: 프로젝트 내용 -SOLVER 구성
Main
-프로젝트 실행
-input 전달
Point
- 이동할 x, y 좌표 값 보관
Element
-퍼즐 칸의 숫자 &이동 가능 방향 보관
HidatoSolver
- puzzle 해결
PuzzleManager
Solver 호출
display
INPUT
(.txt)

## Slide 5: 프로젝트 내용 -PuzzleManager.cpp
inputPuzz
.txt 형식의 input
↓
1차원 배열 형태의
히다토 퍼즐/높이/너비 추출
printWall
히다토 퍼즐 크기에 맞춰
주변 윤곽선 출력
displayPuzzle
히다토 퍼즐정보를 받아
화면에 출력

## Slide 6: 프로젝트 내용 -HidatoSolver.cpp
Preprocessing
퍼즐에 주어진 숫자 정보 파악
& 퍼즐 구조 변환
findStart
퍼즐이 시작되는
처음 지점의 좌표 반환
getNeighbors
현재 위치 기준
이동 가능한 방향 정보 반환
search
이동 가능한 방향 정보를 활용하여 recursive 하게 path 탐색
checkSolution
search 함수로 찾아낸
퍼즐 정보를 puzz에 반영
solve
퍼즐의 시작점을 기준으로 search 호출

## Slide 7: 프로젝트 진행 계획
일정 | 진행 계획
4주차(11.21 ~ 11.27) | GENERATOR TASK 분석 및 구조 설계 SOLVER 효율성 향상을 위한 알고리즘 변경
5주차(11.28 ~ 12.03) | GENERATOR 초기 개발 완료
6주차(12.04 ~ 12.13) | GENERATOR TEST 및 알고리즘 최적화 프로젝트 마무리 및 최종 보고서 작성